# Projeto Implantação FOLHA

# Assunto: Instalação da Folha de Pagamento

# Cliente:  Konrad Caxias

# Projeto: Implantação Folha  de Pagamento

# Data: 05/05/2015

## Integrantes do projeto implantação:

| Participantes | ## Envolvimento |
| --- | --- |
| Jacqueline Guilhen (Tecinco) | Pré instalação |
| Priscila (Priori) | Treinamento |
| Viviane (Konrad Caxias) | Cliente |
| Marciano (Priori) | Instalação |

## Cronograma da implantação:

| Data | Desenvolvido | Responsável |
| --- | --- | --- |
| 05/05/2015 | Recebimento do pedido da licença para a empresa Konrad Caxias. |  |
| 06/05/2015 | As instalações dos programas firebird 2.5 (servidor de banco de dados) e suporte remoto foram realizados pela Jacqueline (Tecinco). O Marciano (Priori) fez a instalação do programa Rumo na máquina da Viviane (Konrad Caxias). A instalação foi realizada em um terminal físico, portanto, o banco de dados encontra-se apenas nesse terminal. | Marciano (Priori) Jackeline (Tecinco) |
| 11/05/2015 | Foi realizado às 13:30 até 15:00 o 1° treinamento da folha, tendo o seguinte cronograma: Configuração e parametrização da folha - Cadastro da empresa, cadastro de estabelecimento, adastro de operadores, cadastro das contas bancárias. Cadastro de empregados - Cadastro de pessoas, cadastro de contratos, eventos do contrato, histórico de contratos, período aquisitivo, configuração de vale transporte, refeição, plano de saúde, sindicatos, eventos automáticos e cadastro de cargos e horários. | Priscila (Priori) |
| 12/05/2015 | Foi realizado às 13:30 até 15:00 o 1° treinamento da folha com o seguinte cronograma: Recibos - Normais, adiantamento salarial, autônomos e sócios Planilha de eventos - Lançamentos de eventos, parcelamento de eventos, importação de eventos Afastamentos - Lançamentos dos afastamentos no sistema Impressão de recibos - roteiro de cálculo | Priscila (Priori) |
| 13/05/2015 | Foi realizado às 13:30 até 15:00 o 3° treinamento da folha, tendo o seguinte cronograma: Férias - Relatório de férias, aviso de férias, férias coletivas ou em lote e recibo de férias 13° salário - Adiantamento, parcela final e complementar Rescisão - Rescisão complementar, transferência de empregados, recibo de rescisão, recibo de transferência, arquivo do seguro desemprego para exportação, GRRF e termo de rescisão. | Priscila (Priori) |
| 14/05/2015 | Foi realizado às 16:00 até 17:30 o 4° treinamento da folha, tendo o seguinte cronograma: Apuração dos tributos, impressão das guias (sindical, GPS e IRRF), relatórios e listagens contratuais, avisos de vencimentos, folha analítica e relatório de líquidos. Segurança - Bloqueio de recibos Backup - Como gerar backup do sistema Exportação de arquivos magnéticos - Sefip, Rais, Dirf, Caged e GRRF Suporte – Atendimento - Chat online, suporte remoto, ajuda online | Priscila (Priori) |
| 18/05/2015 | Será realizado às 14:00 até 15:00 o 5° treinamento da folha, tendo o seguinte cronograma: Contabilização da Folha - Conﬁguração - Exportar contabilização Rotinas - Importação das coparticipações dos planos de saúde - Recibo de vale transporte - Cadastro NIS - Homolognet |  |

## Aprovação:

| ## Aprovador por: | ## Assinatura | ## Data |
| --- | --- | --- |
| Jacqueline Guilhen |  |  |
| Priscila Janke |  |  |
| Viviane |  |  |
| Marciano Lizzoni |  |  |